AI日程协作者

项目开发全指南

交互设计框架 · 开发代码指南 · 25天执行计划

团队成员：钱怡彤、戴嘉、吴咏潞  |  2026 年 5 月

# 第一部分：14 页交互设计框架

## 1.1  视觉风格定位

风格：手绘风（Hand-drawn style）

选择理由：亲和力强，降低界面复杂度，满足目标用户（包含 ADHD 特征学生）对“绵软萌萌”审美的偏好，减少注意力分散，提升认知友好性

配色方向：柔和暖色调为主，避免高饱和度色彩，参考莫兰迪色系

## 1.2  页面结构总览

| 编号 | 页面名称 | 简述 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 登录/注册页 | Sign in 与 Sign up 合并的简化入口 |
| P02 | 个人信息采集页 | 首次登录时引导用户完善能力画像 |
| P03 | 主页 | 底部导航 + 今日概览 + 快捷入口 |
| P04 | 日常日程页 | 周/月视图展示个人日程 |
| P05 | 新建日程页 | 多模态输入 + AI 智能解析 |
| P06 | 任务详情页 | 单个任务的完整信息与进度 |
| P07 | 小组任务创建页 | 组长输入任务信息，AI 自动拆解 |
| P08 | AI 拆解结果页 | AI 生成的子任务 + 时间线 |
| P09 | 任务分配页 | 组长调整分工 + 进度条拖拽 |
| P10 | 组员邀请页 | 组长邀请组员加入项目 |
| P11 | 组员响应页 | 组员接受或拒绝任务分配 |
| P12 | 任务进度页 | 小组任务整体进度追踪 |
| P13 | 参与度统计页 | 组员贡献度可视化 |
| P14 | 设置页 | 个人偏好与账户管理 |

## 1.3  页面详细设计

## P01  登录/注册页

| P01 | 登录/注册页 | Sign in 与 Sign up 合并的简化入口 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 品牌 Logo | 手绘风格的 APP 名称与图标 | 首屏展示，建立第一印象 |
| 输入框 | 手机号/邮箱 + 密码 | 新用户输入即注册，老用户直接登录 |
| 第三方登录 | 微信/钉钉一键登录 | 降低注册门槛 |
| 进入按钮 | “开始使用”按钮 | 新用户→个人信息页，老用户→主页 |

## P02  个人信息采集页

| P02 | 个人信息采集页 | 首次登录时引导用户完善能力画像 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 基础信息 | 专业、年级、性别 | 下拉选择，减少输入成本 |
| 推荐标签 | 根据专业自动推荐能力标签 | 根据专业自动生成，点击即选 |
| 自定义标签 | 用户手动输入未覆盖的技能 | 输入时模糊搜索匹配已有标签 |
| 完成按钮 | “开始体验” | 跳转至主页 |

## P03  主页

| P03 | 主页 | 底部导航 + 今日概览 + 快捷入口 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 今日摘要 | 当日任务数、进行中任务、即将到期 | 卡片式展示，点击可展开详情 |
| 快捷入口 | “新建日程”“新建小组任务”圆形按钮 | 点击圆形按钮跳转对应创建页 |
| 底部导航栏 | “日常”“小组”“主页”三个 Tab | 固定在底部，全局可切换 |
| 通知弹窗 | 小组任务邀请/进度更新 | 弹窗式通知，减少跳转层级 |

## P04  日常日程页

| P04 | 日常日程页 | 周/月视图展示个人日程 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 日历视图 | 周视图/月视图切换 | 左右滑动切换周/月 |
| 任务块 | 各时间段的任务色块 | 同色 = 同任务，点击展开子任务清单 |
| 添加按钮 | 右下角“+”浮动按钮 | 跳转至新建日程页 |
| 课程标记 | “水课”标记 + 专注率设置 | 长按课程块 → 标记水课 → 设定专注率 |

## P05  新建日程页

| P05 | 新建日程页 | 多模态输入 + AI 智能解析 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 语音输入 | 麦克风按钮，语音转文字 | 按住说话，松开后 AI 解析 |
| 文字输入 | 文本框输入或粘贴聊天记录 | 支持多行文本粘贴 |
| 文件导入 | 上传课表 Excel/PDF | 拖拽或点击上传 |
| AI 解析卡片 | 展示提取结果：任务名、DDL、子任务 | 用户可编辑修改后确认入表 |
| 循环设置 | 仅一次/每周/每月 | 选择后自动生成重复日程 |

## P06  任务详情页

| P06 | 任务详情页 | 单个任务的完整信息与进度 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 任务头部 | 任务名、DDL倒计时、颜色标识 | 颜色与日程页一致 |
| 子任务清单 | 勾选式子任务列表 | 勾选即更新进度 |
| 进度条 | 整体完成百分比 | 自动计算并动画填充 |
| 附件区 | 任务相关文件 | 支持上传和预览 |

## P07  小组任务创建页

| P07 | 小组任务创建页 | 组长输入任务信息，AI 自动拆解 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 任务输入框 | 自然语言描述任务 | 支持语音/文字/粘贴 |
| DDL 设定 | 日期选择器 | 滚轮选择日期时间 |
| 组员选择 | 已绑定组员列表 | 点击头像勾选参与人员 |
| 附件上传 | 拖拽上传任务相关文件 | 支持拖拽上传 |
| AI 拆解按钮 | “智能拆解”按钮 | 点击后 AI 开始拆解，跳转结果页 |

## P08  AI 拆解结果页

| P08 | AI 拆解结果页 | AI 生成的子任务 + 时间线 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 子任务列表 | 初稿→中稿→终稿等节点 | 可手动增删节点、拖拽调整顺序 |
| 时间线视图 | 各节点的时间分配 | 拖拽节点端点调整时间 |
| 节点数控制 | “分为3段”“分为5段”等 | 点击后 AI 重新拆解 |
| Regenerate | “重新生成”按钮 | 生成全新方案，替换当前 |
| 确认分配 | “确认并分配”按钮 | 跳转至任务分配页 |

## P09  任务分配页

| P09 | 任务分配页 | 组长调整分工 + 进度条拖拽 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 组员卡片 | 每人的头像、标签、当前负载 | 展示能力标签和空闲度色块 |
| 任务-人员匹配 | AI 推荐的分工方案 | 拖拽任务卡片到不同组员栏 |
| 进度条拖拽 | 每人的横向时间进度条 | 核心交互：拖拽端点 → AI 实时重算 → 动画反馈 |
| 皇冠图标 | 组长专属操作标识 | 皇冠标识组长身份，非组长置灰 |
| 发布按钮 | “确认发布” | 发布后触发弹窗通知组员 |

## P10  组员邀请页

| P10 | 组员邀请页 | 组长邀请组员加入项目 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 邀请码 | 自动生成的项目邀请码 | 点击复制按钮分享邀请码 |
| 联系人列表 | 已注册用户搜索 | 搜索并直接邀请 |
| 已邀请列表 | 待接受/已接受状态 | 实时更新状态 |

## P11  组员响应页

| P11 | 组员响应页 | 组员接受或拒绝任务分配 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 任务信息 | 任务名、DDL、具体要求 | 弹窗式展示，无需跳转页面 |
| 接受按钮 | “接受任务” | 接受后自动入个人日程 |
| 拒绝按钮 | “拒绝” + 原因选择 | 拒绝后通知组长重新协调 |

## P12  任务进度页

| P12 | 任务进度页 | 小组任务整体进度追踪 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 时间线视图 | 各阶段的完成状态 | 已完成→绿色高亮，未完成→灰色 |
| 成员进度 | 每人的任务完成百分比 | 横向进度条动画填充 |
| 进度更新 | 组员可更新自己任务状态 | 组员自己点击更新状态 |
| 重新分配 | 组长可触发重新分配 | 仅组长可触发，返回分配页 |

## P13  参与度统计页

| P13 | 参与度统计页 | 组员贡献度可视化 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 贡献图表 | 每人的任务完成量/准时率 | 环形/柱状图动画展示 |
| 反馈机制 | 组员互评协作体验 | 匿名反馈，组长可见但不知谁写的 |
| 历史记录 | 过往项目的协作数据 | Agent 自动分析用于能力标签迭代 |

## P14  设置页

| P14 | 设置页 | 个人偏好与账户管理 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 内容说明 | 交互逻辑 |
| 个人标签 | 编辑能力标签 | 点击编辑跳转标签管理 |
| 通知设置 | 开/关各类通知 | 开关切换各类通知 |
| 主题切换 | 亮色/暗色模式 | 点击切换主题模式 |
| 账户管理 | 修改密码、退出登录 | 常规账户操作 |

## 1.4  页面跳转流程

核心路径一（个人日程）：登录 P01 → 个人信息 P02 → 主页 P03 → 日常日程 P04 → 新建日程 P05 → 任务详情 P06

核心路径二（小组任务）：主页 P03 → 小组创建 P07 → AI 拆解 P08 → 任务分配 P09 → 组员响应 P11 → 任务进度 P12

辅助路径：主页 P03 → 邀请组员 P10 / 参与度统计 P13 / 设置 P14

# 第二部分：程序开发代码指南

## 2.1  技术架构总览

采用“网页先行，套壳上架”策略。先开发完整的 Web 应用，验证功能后再通过 WebView 包装为鸿蒙 APP。这是老师建议的方案，也是最实际的路径。

技术栈概览 • 前端：React + Tailwind CSS（Trae 中开发） • 后端：Python + FastAPI • 数据库：Supabase（内置认证，免自写登录注册） • AI 能力：千问大模型（老师提供本地部署接口） • 部署：前端 Vercel + 后端 Railway • 鸿蒙套壳：最后用 DevEco Studio 建 WebView 空壳加载网页 URL

## 2.2  为什么继续用 Trae 而不是 DevEco Studio

- 网页版的前端（React）和后端（Python）都可以在 Trae 中开发，这是你们最熟悉的工具

- DevEco Studio 使用 ArkTS 语言，学习成本极高，且 Trae 无法开发鸿蒙原生 UI

- 老师明确建议“开发网页版套 APP 就行”，只有最后套壳这一步需要用到 DevEco Studio

- 套壳只需 1 天：新建鸿蒙项目 → 放一个 WebView 组件 → 加载你们的网页 URL

## 2.3  项目目录结构

ai-calendar/

- frontend/ —— React 前端项目

  - src/pages/ —— 14 个页面组件（LoginPage.jsx, HomePage.jsx 等）

  - src/components/ —— 公共组件（NavBar.jsx, TaskCard.jsx, ProgressBar.jsx 等）

  - src/assets/ —— 手绘风素材图片

- backend/ —— Python FastAPI 后端

  - routers/ —— API 路由（tasks.py, schedule.py, users.py, ai.py）

  - models/ —— 数据模型

  - services/ —— 业务逻辑（ai_split.py, smart_assign.py）

- data/ —— 专业分工数据库 JSON 文件

## 2.4  核心 API 接口设计

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 用户注册，收集专业/标签等信息 |
| POST | /api/auth/login | 用户登录 |
| POST | /api/schedule/parse | 解析自然语言/语音输入，提取任务信息 |
| POST | /api/schedule | 创建日程条目（支持循环设置） |
| GET | /api/schedule?week=N | 获取指定周/月的日程数据 |
| POST | /api/tasks/split | AI 拆解大任务为子任务，返回拆解方案 |
| POST | /api/tasks/assign | AI 智能分配任务，结合能力标签和空闲时间 |
| PUT | /api/tasks/{id}/progress | 更新任务进度，触发 AI 重算其他人时间 |
| POST | /api/groups/invite | 生成邀请码或直接邀请组员 |
| POST | /api/groups/respond | 组员接受或拒绝任务（含拒绝原因） |
| GET | /api/groups/{id}/stats | 获取小组参与度统计数据 |

## 2.5  AI 智能调度实现要点

任务拆解逻辑 • 调用千问 API，将用户输入 + 专业分工数据库作为 Prompt 上下文 • 返回结构化 JSON：子任务名称、预估时长、所需技能标签、建议顺序 • 支持用户指定拆解段数（“分为3段”），作为 Prompt 参数传入

智能分配逻辑 • 输入：子任务列表 + 组员能力标签 + 组员日程数据 • 标签匹配：显性标签（用户自选）+ 隐性分析（历史任务完成记录） • 时间智选：规避睡眠/饭点，复杂任务匹配大段空闲，简单任务填入碎片时间 • 水课计算：3h课程×40%专注率=1.2h 可用时间，纳入可分配时段

## 2.6  Vibe Coding 实践指南

所有人在 Trae 的 Builder 模式中用自然语言描述需求，让 AI 生成代码。以下是典型的 Prompt 示例：

前端 Prompt 示例 • “用 React + Tailwind 创建一个日历周视图组件，点击日期能展开任务列表，同一大任务的子任务用相同颜色” • “参照这张 Figma 截图，用 React 和 Tailwind 实现这个任务分配页面，包含可拖拽的进度条” • “帮我做一个弹窗组件，显示任务名称和 DDL，有“接受”和“拒绝”两个按钮，拒绝时弹出原因选择”

后端 Prompt 示例 • “用 FastAPI 写一个接口，接收一段自然语言文本，调用千问 API 提取出任务名称、截止日期、相关人员，返回 JSON” • “写一个智能分配函数，输入是子任务列表和组员信息（能力标签+日程），输出是每个人分到哪些任务及时间段”

# 第三部分：25 天开发执行计划

## 3.1  分工安排

| 成员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 戴嘉 | 前后端开发 | 独立负责所有前端页面实现和后端 API 开发，保证代码思路一致性；对接 AI API；最终部署 |
| 吴咏潞 | UI 设计 + 代码辅助 | 在 Procreate 中绘制所有手绘风素材（按钮、图标、背景等）；辅助戴嘉开发前端页面；参与测试 |
| 钱怡彤 | Figma 原型 + 数据库 | 主导 Figma 中 14 页布局与交互流转原型；收集设计/计算机/人文专业的分工数据库；整理演示材料与答辩 PPT |

## 3.2  详细时间表

| 时间 | 阶段 | 具体任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 工具安装 | 全员安装 Trae + 注册 GitHub + Figma | 全员 | 工具可用 |
| Day 2 | 设计规范 | 确定手绘风格规范：配色、字体、组件库；吴咏潞绘制基础手绘素材 | 吴咏潞主导，全员参与 | 手绘风格规范文档 |
| Day 3-4 | Figma 原型 P1-P5 | 钱怡彤在 Figma 完成登录页、个人信息页、主页、日常日程页、新建日程页的布局 | 钱怡彤 | 5页高保真原型 |
| Day 5-6 | Figma 原型 P6-P10 | 钱怡彤完成任务详情、小组创建、AI 拆解、任务分配、邀请页 | 钱怡彤 | 5页高保真原型 |
| Day 7-8 | Figma 原型 P11-P14 + 交互串联 | 完成剩余页面 + 所有页面可点击跳转演示 | 钱怡彤，全员 Review | 可交互原型演示 |
| Day 9 | 技术准备 | 戴嘉搭建前后端项目框架；React + Tailwind + FastAPI；定义 API 接口文档 | 戴嘉 | 项目框架 + API 文档 |
| Day 10 | 专业数据库 | 钱怡彤收集设计、计算机、人文三大专业的小组作业类型、能力标签、分工模式数据 | 钱怡彤 | 专业分工数据库 JSON |
| Day 11-12 | 前端页面 P1-P5 | 戴嘉实现登录、个人信息、主页、日程页、新建日程页；吴咏潞提供手绘素材并辅助前端代码 | 戴嘉 + 吴咏潞 | 5页可运行页面 |
| Day 13-14 | 前端页面 P6-P9 | 戴嘉实现任务详情、小组创建、AI 拆解结果、任务分配页（含拖拽进度条） | 戴嘉 + 吴咏潞 | 核心交互页面可运行 |
| Day 15-16 | 后端 API 核心 | 戴嘉实现任务创建、AI 拆解、智能分配、进度更新接口；对接千问 API | 戴嘉 | API 接口可调通 |
| Day 17-18 | 前后端联调 | 前端对接后端 API，走通核心流程：输入任务 → AI 拆解 → 分配 → 日程展示 | 戴嘉 + 吴咏潞测试 | 核心流程走通 |
| Day 19-20 | 剩余页面 + 功能补全 | 完成 P10-P14 页面；实现邀请码、组员响应、进度追踪、统计、设置 | 戴嘉 + 吴咏潞 | 所有页面可运行 |
| Day 21-22 | UI 精调 + 手绘风落地 | 吴咏潞在 Procreate 绘制最终手绘素材；戴嘉替换入页面；全员修 Bug | 全员 | 手绘风 UI 完整落地 |
| Day 23 | 部署上线 | 前端部署 Vercel，后端部署 Railway；配置域名与 HTTPS | 戴嘉 | 线上可访问 |
| Day 24 | 演示准备 | 钱怡彤整理演示脚本和答辩 PPT；录制演示视频 | 钱怡彤主导，全员参与 | 演示视频 + PPT |
| Day 25 | 提交 | 最终检查、提交给指导老师向伟审阅 | 全员 | 项目交付 |

## 3.3  关键里程碑

| 时间点 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Day 2 | 手绘风格规范确定 | 有配色/字体/素材风格文档 |
| Day 8 | Figma 原型完成 | 14页可点击跳转演示 |
| Day 10 | 专业数据库完成 | 三大专业的分工数据可查询 |
| Day 18 | 核心流程走通 | 输入任务→AI拆解→分配→日程展示 |
| Day 22 | 手绘风 UI 落地 | 所有页面统一手绘风格 |
| Day 23 | 线上可访问 | 分享 URL 可直接使用 |
| Day 25 | 项目交付 | 演示视频 + PPT + 可访问网址 |

## 3.4  老师反馈要点落实

指导老师向伟的关键建议 • 定义学生能力画像：先覆盖设计、计算机、人文三个专业，提取各专业小组作业的能力要求→生成预设标签库 • 标签交互：用户从预设标签中点选，而非自己输入——降低使用门槛 • 技术路线：先做网页版，套壳打包成 APP，不要重新开发原生 APP • AI 接口：老师提供本地部署的千问模型接口，后续对接即可

# 附录 A：专业能力标签数据库构建指南

本附录为钱怡彤提供具体的执行方法，目标是构建一个“专业 → 常见小组作业类型 → 推荐能力标签”的数据库，用于个人信息采集页的标签推荐功能。

## A.1  数据库目标结构

最终产出一个 JSON 文件，结构如下：

数据结构示例（设计专业） • major: "工业设计" / "视觉传达" / "交互设计" • common_assignments: ["交互设计大作业", "品牌视觉设计", "用户研究报告", ...] • recommended_tags: ["Figma", "Sketch", "PPT", "用户访谈", "原型设计", "视频剪辑", ...] • assignment_templates: { "交互设计大作业": { subtasks: ["用户研究", "原型设计", "前端开发", "演示文档"], required_skills: [...] } }

## A.2  覆盖范围（先做三个专业）

| 专业类别 | 具体专业示例 | 典型小组作业 | 典型能力标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计类 | 工业设计 视觉传达 交互设计 环境设计 | 交互设计大作业 品牌视觉设计 用户研究报告 产品原型制作 | Figma Sketch PS AI C4D 手绘 视频剪辑 用户访谈 PPT 文案写作 |
| 计算机类 | 软件工程 人工智能 数据科学 信息安全 | 软件开发项目 算法设计与实现 数据分析报告 系统设计与部署 | Python Java JavaScript SQL Git 前端开发 后端开发 数据分析 文档写作 PPT |
| 人文类 | 新闻传播 广告学 历史学 教育学 | 调研报告 策划方案 学术论文合作 展示演讲 | 文案写作 资料搜集 数据整理 PPT 演讲 视频剪辑 Excel 排版设计 |

## A.3  具体执行步骤

## Step 1：用 AI 批量生成初始数据（Day 1）

打开 Claude 或千问，用以下 Prompt 批量生成每个专业的数据：

Prompt 模板 • “你是一位中国大学教育专家。请列出[工业设计]专业本科生在大学四年中最常见的 10 种小组作业/课程设计类型” • “针对以上每种作业类型，列出完成该作业需要的具体技能点（如工具、软件、能力），每个技能点用 2-4 个字的短标签表达” • “请将以上内容整理为 JSON 格式”

对设计、计算机、人文三个类别分别执行一次，大约 30 分钟可获得初始数据。

## Step 2：人工校验与补充（Day 2）

- 找 2-3 个设计专业同学、计算机专业同学、人文专业同学，让他们看一下生成的标签列表是否合理

- 补充 AI 遗漏的常见标签（比如某些专业特有的软件或课程作业类型）

- 删除太偶边或太笼统的标签（如“团队合作”太泛，“熱力学仿真”太偷）

- 每个专业的推荐标签控制在 15-25 个，太多会让用户选择困难

## Step 3：整理成 JSON 文件（Day 3）

- 将校验后的数据整理成统一格式的 JSON 文件

- 文件命名为 major_tags_database.json，放入项目的 data/ 目录

- 同时整理一份“作业拆解模板”：每种常见作业的典型子任务拆解方式，供 AI 拆解时参考

## Step 4：数据库如何被使用

这个数据库在 APP 中有两个使用场景：

- 个人信息采集页（P02）：用户选择专业后，前端从 JSON 中读取对应专业的 recommended_tags，展示为可点击的标签气泡供用户勾选

- AI 任务拆解（P08）：后端将 assignment_templates 作为 Prompt 上下文发送给千问，让 AI 参考同专业的常见拆解方式来生成更精准的子任务

## A.4  搜集渠道参考

- AI 生成（主力）：用 Claude/千问/GPT 批量生成初始数据，效率最高

- 培养方案：去各高校官网搜索“培养方案”“课程设置”，可以看到每个专业的核心课程和实践环节

- 课程大纲：搜索“XX专业 课程设计 要求”，能找到实际的作业要求描述

- 同学访谈：找不同专业同学聊 5 分钟，问“你们专业最常见的小组作业是什么”“完成它需要什么技能”

# 附录 B：手绘风 UI 设计清单

本附录为吴咏潞提供完整的手绘风素材清单，可在 Procreate 或 iPad 上绘制后导出为 PNG/SVG，由戴嘉嵌入前端页面。按优先级分为三批，每批对应开发节奏。

## B.1  第一批：基础组件（Day 2-8，配合 Figma 原型阶段）

| 编号 | 素材名称 | 用于页面 | 设计要求 | 导出格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | APP Logo | P01 登录页 | 手绘风日历图标 + 文字 | SVG + PNG@2x |
| U02 | 底部导航图标×3 | 全局导航栏 | 日常/小组/主页三个图标，含选中状态 | SVG |
| U03 | 按钮样式×3 | 全局 | 主按钮/次要按钮/危险按钮，手绘圆角线条 | SVG |
| U04 | 输入框样式 | 全局 | 手绘边框，微微不规则的线条感 | SVG |
| U05 | 卡片容器背景 | 全局 | 手绘纸张质感，微薄阴影 | PNG@2x |
| U06 | 标签气泡样式 | P02 个人信息页 | 圆润手绘气泡，多种颜色 | SVG |
| U07 | 麦克风图标 | P05 新建日程 | 手绘风麦克风，录音/停止两种状态 | SVG |

## B.2  第二批：任务与协作组件（Day 9-14，配合前端开发）

| 编号 | 素材名称 | 用于页面 | 设计要求 | 导出格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U08 | 任务卡片样式 | P04/P06/P12 | 手绘便签纸质感，多种颜色对应不同任务 | SVG |
| U09 | 进度条组件 | P09 任务分配 | 手绘风满条+拖拽手柄，多种填充颜色 | SVG |
| U10 | 皇冠图标 | P09 任务分配 | 手绘皇冠，标识组长身份 | SVG |
| U11 | 时间线节点 | P08/P12 | 手绘圆点+连接线，已完成/未完成两种状态 | SVG |
| U12 | 弹窗通知框 | P03/P11 | 手绘信封/便签风格的弹窗背景 | PNG@2x |
| U13 | 组员头像框 | P09/P10/P12 | 手绘圆形头像框，微扰动边缘 | SVG |

## B.3  第三批：装饰与氛围素材（Day 15-22，配合 UI 精调）

| 编号 | 素材名称 | 用于页面 | 设计要求 | 导出格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U14 | 页面背景纹理 | 全局 | 淡淡的手绘网格/纸张纹理，可平铺 | PNG无缝贴图 |
| U15 | 装饰涂鸦元素×5 | 各页角落/空白处 | 手绘小图案：星星、云朵、箭头、勾勾等 | SVG |
| U16 | 空状态插图 | 无任务/无日程时 | 手绘可爱插图，如打哈欠的小动物 | PNG@2x |
| U17 | Regenerate 按钮图标 | P08 AI拆解结果 | 手绘刷新/重绘风格图标 | SVG |
| U18 | 加载动画帧 | AI处理等待时 | 手绘铅笔绘制动画，3-5帧 | PNG序列 |
| U19 | 成功/完成插图 | 任务完成时 | 手绘庆祝插图，如撒花/打勾 | PNG@2x |

绘制规范提醒 • 导出尺寸：图标类 48×48px @2x，按钮/卡片按实际尺寸 @2x，插图 400×400px @2x • 配色：与 Figma 原型统一，用同一套柔和色板，建议不超过 6 种主色 • 线条：统一用同一种笔刷粗细，保持手绘感但不要太潦草 • 命名规范：用 U01_logo.svg、U08_task_card.svg 格式，方便戴嘉对应引用

# 附录 C：网页版转鸿蒙 APP 具体操作

## C.1  整体策略

核心思路：只设计一套手机宽度的界面，同时用于网页和 APP。不需要单独设计电脑版。

| 场景 | 展示方式 | 是否需要额外设计 |
| --- | --- | --- |
| 手机浏览器 | 全屏展示，与 APP 体验一致 | 不需要，本身就是手机宽度 |
| 电脑浏览器 | 居中显示一个 390px 宽的手机框，左右留白 | 不需要，只加一行 CSS 居中 |
| 鸿蒙 APP | WebView 加载网页 URL，全屏展示 | 不需要，直接加载同一个网址 |

## C.2  电脑版处理方法

在前端项目的最外层布局中加一行 CSS，让页面在电脑上自动居中显示为手机宽度：

CSS 代码（加在全局样式里） • body { max-width: 430px; margin: 0 auto; min-height: 100vh; } • 这样电脑上打开就是一个居中的手机宽度页面，不需要任何额外设计

## C.3  鸿蒙套壳具体步骤（Day 23，约 2 小时）

## Step 1：安装 DevEco Studio

- 从华为开发者联盟网站下载并安装 DevEco Studio

- 安装时勾选 HarmonyOS SDK

## Step 2：创建空白项目

- 新建项目 → 选择 Empty Ability 模板

- 语言选择 ArkTS，设备类型选择 Phone

## Step 3：替换主页为 WebView

打开 Index.ets 文件，将内容替换为：

ArkTS 代码（这是唯一需要写的代码） • import web_webview from '@ohos.web.webview' • @Entry @Component struct Index { • controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController() • build() { • Column() { • Web({ src: 'https://你的网站域名.vercel.app', controller: this.controller }) • .width('100%').height('100%') • }.width('100%').height('100%') • } • }

## Step 4：配置网络权限

- 在 module.json5 中添加网络权限："requestPermissions": [{ "name": "ohos.permission.INTERNET" }]

## Step 5：运行测试

- 连接鸿蒙手机或使用模拟器，点击运行

- APP 内会全屏显示你们的网页，体验与直接打开网站一致

重要提醒 • Figma 只需设计手机页面（390-430px 宽），不需要设计电脑页面 • 网页版在电脑上就是居中的手机宽度，丢一行 CSS 就行 • 鸿蒙套壳只需要写 10 行 ArkTS 代码，不涉及原生 UI 开发 • 先把网页版做完美，套壳是最后半天的事